Családi Választási Navigátor

Fél-okos verzió — Projektterv

2026. március | Felkészülés a 2026. április 12-i választásra

Egy tényalapú, szerkesztett, szemantikus keresővel ellátott Q&A alkalmazás, amely segíti a családon belüli kulturált politikai beszélgetéseket.

# 1. Projekt áttekintés

A Családi Választási Navigátor egy mobilbarát PWA alkalmazás, amely előre összeállított, szerkesztett kérdés–válasz adatbázisra épül. A rendszer egy embedding alapú szemantikus keresővel egészül ki, így a felhasználó természetes nyelven is kereshet. A megoldás olcsóbb, stabilabb és jobban kontrollálható, mint egy teljes AI-chat, de már intelligens felhasználói élményt nyújt.

## 1.1 Célközönség

- Családok, ahol különböző generációk eltérő politikai nézeteket vallanak

- Fiatal szavazók, akik tájékozódni szeretnének a pártprogramokról

- Idősebb generáció, akik konkrét kérdésekre keresnek választ

- Civil szervezetek és oktatási intézmények

## 1.2 Alapelvek

- Pártsemlegesség: minden válasz tényalapú, forrásolt, kiegyensúlyozott

- Transzparencia: minden állítás mögött látható a forrás

- Hozzáférhetőség: mobilbarát, gyors, offline is működő

- Szerkesztettség: emberi ellenőrzésen átesett tartalom

# 2. Technikai architektúra

A rendszer három fő rétegből áll: frontend (PWA), backend API (szemantikus keresővel), és adatréteg (Q&A adatbázis + vektortár).

## 2.1 Frontend — PWA (Progressive Web App)

| Komponens | Leírás |
| --- | --- |
| Keretrendszer | Next.js 14+ (React) vagy Nuxt.js — SSR + statikus generálás |
| Stílus | Tailwind CSS — mobil-first, rátérhető sötét módra |
| PWA | Service Worker + manifest.json — telepíthető telefonra, offline cache |
| Keresés UX | Debounced input + témakategorizmus szűrés + autocomplete javaslatok |
| Állapotkezelés | Zustand vagy Pinia (könnyű, kevés boilerplate) |

## 2.2 Backend API

| Komponens | Leírás |
| --- | --- |
| Szerver | FastAPI (Python) — aszinkron, gyors, OpenAPI dokumentáció beépítve |
| Embedding | Sentence-BERT (multilingual) vagy OpenAI text-embedding-3-small |
| Vektorkereső | ChromaDB (fejlesztés), Qdrant vagy Pinecone (éles) |
| Cache | Redis — gyakori keresések gyorsítótára |
| Hosting | Fly.io, Railway vagy Render — olcsó, skálázható |

## 2.3 Adatréteg

| Komponens | Leírás |
| --- | --- |
| Q&A tárolás | PostgreSQL (Supabase) vagy SQLite + JSON export |
| Struktúra | Kérdés, válasz, kategória, források, kulcsszavak, szinonimák, embedding vektor |
| CMS | Egyszerű admin felület szerkesztőknek — tartalomkezelés, jóváhagyási workflow |

# 3. Fázisterv és időütemezés

A projekt 4 fő fázisra oszlik. Az első két fázis a választás előtt, a második kettő utána valósul meg.

1. fázis: Alapozás és tartalom (3 hét)

Március 16 – Április 5

| Hét | Feladat | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| 1. hét | Q&A adatbázis struktúra tervezése, első 50 kérdés-válasz pár megírása 8 témakörben (megélhetés, oktatás, egészségügy, korrupció, EU, demokrácia, energia, média) | JSON adatbázis + séma |
| 2. hét | FastAPI backend: /search endpoint, embedding generálás (Sentence-BERT multilingual), ChromaDB integráció, alapvető szűrés | Működő API + vektorkereső |
| 3. hét | PWA frontend: keresőmező, kategóriaszűrők, válaszkartya UI, Service Worker + manifest, mobil optimalizáció | Telepíthető PWA béta |

2. fázis: Bővítés és lanszolás (1 hét)

Április 6 – Április 11 (választás előtti hét)

| Nap | Feladat | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| H–K | További 100+ Q&A pár feltöltése, forrásellenőrzés, szinonima-bővítés | 150+ kérdés adatbázis |
| Sz–Cs | Tesztelés (mobil, desktop, offline), teljesítmény optimalizálás, analytics beépítése (Plausible) | Produktív rendszer |
| P | Nyilvános lanszolás, közösségi média hirdetés, QR-kódos szorólap tervezése | Élő alkalmazás |

3. fázis: Választás utáni kiterjesztés (2–4 hét)

Április 13 – Május 10

- Választási eredmények integrálása és értékelés

- Kormányalakítás, koalíciós tárgyalások követése

- Felhasználói visszajelzések gyűjtése és feldolgozása

- CMS admin felület építése (ha még nem kész)

- Megosztható linkek, téma-összefoglalók

4. fázis: Hosszú távú fenntartás

Május 10 – folyamatos

- Havi tartalomfrissítés (parlamenti döntések, új témák)

- Közösségi tartalom-javaslat funkció (moderatív)

- Skálázás más országokra / önkormányzati választásokra

- Opcionális: chatbot réteg ráépítése (Claude API) a meglévő adatbázisra

# 4. Q&A adatbázis tartalmi struktúra

Minden bejegyzés az alábbi mezőket tartalmazza:

| Mező | Típus | Példa |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | a1b2c3d4-... |
| question | string | Miért drágult meg az élelmiszer? |
| answer | string (markdown) | A 2022–2024-es infláció főbb okai... |
| category | enum | megélhetés |
| tags | string[] | ["infláció", "élelmiszerár", "áfa"] |
| synonyms | string[] | ["drágaság", "áremelkedés"] |
| sources | Source[] | [{name: "KSH", url: "..."}] |
| embedding | float[] | [0.012, -0.034, ...] |
| difficulty | enum | egyszerű / közepes / részletes |
| last_updated | date | 2026-03-15 |
| status | enum | draft / review / published |

## 4.1 Témakategóriák

| Kategória | Példakérdések | Források |
| --- | --- | --- |
| Megélhetés | Miért drágult az élet? Hogyan alakult a minimálbér? | KSH, MNB, Eurostat |
| Oktatás | Hány tanár hiányzik? Mi a helyzet az egyetemekkel? | OH, EMMI, OECD PISA |
| Egészségügy | Miért várnak sokat a betegek? Orvoshibány? | NEAK, WHO, ÁNTSz |
| Korrupció | Milyen ügyek derültek ki? Mennyit veszítunk EU-pénzekből? | TI, OLAF, ÁSz |
| EU-politika | Miért fagyasztották be a pénzeket? Mi a veto hatása? | EC, EP, Magyarország Kormánya |
| Demokrácia | Szabad-e a sajtó? Hogyan működik a választási rendszer? | RSF, Freedom House, OSCE |
| Energia | Miért függünk az orosz gáztól? Paks II? | MEKH, IEA, Eurostat |
| Média | Ki a tulajdonos? Mennyire független a közmédia? | Mediatanacs, RSF, Mertek |

# 5. Szemantikus keresés működése

A fél-okos megoldás lényege, hogy a keresés nem csak kulcsszó-egyezésen alapul, hanem a kérdés jelentését is figyelembe veszi. A folyamat:

- A felhasználó beír egy kérdést (pl. "miért drága a bevásárlás")

- A backend a Sentence-BERT modellel embedding vektort generál

- A vektorkereső (ChromaDB/Qdrant) megkeresi a legközelebbi vektorokat (cosine similarity)

- Ha a felhasználó kategóriaszűrőt is használ, az eredmények szűkülnek

- A top 3–5 találat megjeleník a felhasználónak, relevancia szerint rendezve

A rendszer tovább erősíthető a szinonimák és tagek hozzáadásával, amelyek a kulcsszó-keresést is javitják, és az embedding vektorok minőségét is növelik.

## 5.1 Embedding modell választás

| Modell | Előny | Hátrány | Költség |
| --- | --- | --- | --- |
| paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | Ingyenes, fut helyben, jó magyar támogatás | Kisebb pontosság nagyon specifikus kérdéseknél | 0 Ft / hó |
| OpenAI text-embedding-3-small | Nagyon pontos, könnyen integrálható | API-függő, adat kiküldés | ~500 Ft / hó |
| Cohere embed-multilingual-v3 | Erős többnyelvű támogatás | API-függő | ~800 Ft / hó |

Javaslat: kezdésnél a MiniLM modell (ingyenes, helyi futás), később átállható OpenAI-ra ha szükséges.

# 6. Költségbecslés

A fél-okos verzió egyik fő előnye az alacsony üzemeltetési költség:

| Tétel | Havi költség | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Szerver (Fly.io / Railway) | 0–5 000 Ft | Free tier elegendő induláskor |
| Domain + SSL | ~3 000 Ft / év | Cloudflare ingyenes SSL |
| Embedding API (opcionális) | 0–800 Ft | Helyi modellel 0 |
| Adatbázis (Supabase free) | 0 Ft | 500 MB-ig ingyenes |
| Analytics (Plausible) | 0–3 000 Ft | Self-hosted = ingyenes |
| Összesen | 0–8 800 Ft / hó | Minimális indulás: 0 Ft |

# 7. Kockázatok és kezélésük

| Kockázat | Hatás | Kezelés |
| --- | --- | --- |
| Tartalmi elfogultság vádja | Hitelességvesztés | Több szerkesztő, átlátható források, nyilvános módszertan |
| Időhiány a választásig | Hiányos tartalom | MVP megközelítés: 50 kérdéssel indulni, fokozatosan bővíteni |
| Keresési pontosság | Rossz találatok | Szinonimák bővítése, fallback kulcsszó-keresés, felhasználói feedback |
| Alacsony felhasználószám | Nincs hatás | Közösségi média, QR-kódos terjesztés, civil partner |
| Jogi támadás | Levétel, per | Forrásolt, tényszerű tartalom; jogi áttekintés |

# 8. Javasolt csapatösszetétel

| Szerep | Feladat | Időigény |
| --- | --- | --- |
| Fullstack fejlesztő | Frontend (React/Next.js), Backend (FastAPI), deploy | 3–4 hét fulltime |
| Tartalomszerkesztő | Q&A írás, forrásellenőrzés, kategórizálás | Folyamatos, heti 10–15 óra |
| Téma-szakértők | Válaszok lényegi ellenőrzése (egészségügy, jog, EU stb.) | Eseti, önkéntes |
| UX / dizajner | Mobil UI, ikon, arculat | 1–2 hét |
| Projektvezető | Koordináció, tartalmi stratégia, kommunikáció | Folyamatos |

# 9. Következő lépések

A projektterv alapján az azonnali teendők:

- Döntés a csapatösszetételről és a szerepek kiosztása

- Technikai stack véglegesítése (embedding modell, hosting)

- Első 50 Q&A pár megírása és forrásolása

- GitHub repo létrehozása, CI/CD pipeline beállítása

- Prototípus elkészítése és belső tesztelés

A Családi Választási Navigátor egy reálisan megvalósítható, alacsony költségű projekt, amely már a fél-okos verzióval is érdemi segítséget nyújthat a kulturált politikai tájékozódásban.